Закључен дана  ____. ___.  2020.године, између:

- ОПШТИНА НЕГОТИН, Трг Стевана Мокрањца број 1, ПИБ 100566475, МБ 07233345, коју заступа председник општине Владимир Величковић, ( у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ)

и

2.

| ___________________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| (назив и адреса понуђача) |  |
| МБ: ________________________________ | ПИБ: _______________________________ |
| кога заступа _______________________________________________________________ |  |
| (име заступника) |  |

(у даљем тексту: Извођач )

У ГО В О Р

за јавну набавку услуга на местимичном поправљању коловоза (крпљење ударних рупа), појединих делова коловоза (пресвлачење) као и одржавање трупа пута и путних објеката општинских (локалних) путева на територији општине Неготин

ЈН број  9/2020

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка услуга на местимичном поправљању коловоза (крпљење ударних рупа), појединих делова коловоза (пресвлачење) као и одржавање трупа пута и путних објеката, општинских (локалних) путева на територији општине Неготин, a на основу предмера радова  и спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуга под редним бројем 4042-9/2020-II/04, понуде извођача под бројем ___________ од  __________2020. године(*попуњава наручилац), Одлуке о додели уговора број: 4042-9/2020-II/04 од  ________.2020. год.

Члан 2.

Добављач се обавезује да у циљу реализације услуга на местимичном поправљању коловоза (крпљење ударних рупа), појединих делова коловоза (пресвлачење) као и одржавање трупа пута и путних објеката општинских (локалних) путева на територији општине Неготин, из члана 1. овог Уговора,  изведе услуге у складу са  датом понудом, важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за ову услугу.

Члан 3.

Добављач се обавезује да наручиоцу омогући надзор над пружањем услуга назначених у  члану 1. овог Уговора,  контролу да ли се услуге врше према Потврди о пријави услуга, контролу и проверу квалитета извођења свих врста услуга и примену прописа, стандарда и техничких норматива и контролу уградње  материјала, проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава Добављачу услуга; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење услуга и решавање других питања која се појаве у току извођења услуга.

Добављач се обавезује да ће за евентуално одступање од  пројекта, односно уговорених услуга, тражити писмену сагласност наручиоца.

Члан 4.

Наручилац обезбеђује стручни надзорни орган у току грађења објекта односно извођења услуга за које је издато решење.

Члан 5.

Добављач се обавезује и да услуге из члана 1. овог уговора заврши у року тј. до 31.05.2021.године од увођења у посао након закључења уговора.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.), који онемогућавају нормално пружање услуга, с тим што ови услови не могу бити основ за било каква додатна плаћања Извођачу;

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење увођења Извођача  у посао;

- непредвиђени радови, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,

- хитне непредвиђени радови у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима, за које Извођач  приликом извођења  није знао нити је могао знати да се морају извести,

- други оправдани разлози који нису на страни понуђача и које Наручилац оцени као оправдане.

Захтев за продужење рока за пружање услуга Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 1 (једног) дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак посла.

Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима дефинисаним законом.

Члан 6.

Добављач се обавезује да наручиоцу :

Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења уговора достави:

-  а) Банкарску гаранцију за добро извршење посла  у оригиналу при закључењу уговора

- издаје се у висини од 10% од вредности уговорене без ПДВ-а,

- важи најмање 30 дана дуже од рока  за завршетак извођења свих радова.

Наручилац ће наплатити суму у износу наведеном у банкарској гаранцији уколико изабрани понуђач не изврши своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

б) Банкарска  гаранција за отклањање грешака у гарантном року:

- изабрани понуђач доставља је  наручиоцу у оригиналу приликом примопредаје свих радова  који су предмет уговора

-  издаје се у висини од 5% од вредности изведених радова без ПДВ-а

-  Важи најмање 30 дана дуже од гарантног рока за изведене радове  или коришћене материјале  и уграђену опрему, који је дат у понуди.

Члан 7.

Наручилац се обавезује да извођачу за изведене услуге плати надокнаду у износу од  _____________  словима

( ____________________________ ) динара без ПДВ-а,  Односно _______________ словима

( _______________________________) динара са ПДВ-ом.

Коначна цена изведених услуга утврдиће се на основу стварно изведених количина уписаних и оверених од стране одговорног извођача радова и надзорног органа у грађевинској књизи и једничних цена из усвојене понуде понуђача.

Јединична цена важи и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова, а у складу са  Посебним узансама о грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/77).

Рок плаћања за изведене и завршене услуге на местимичном поправљању коловоза (крпљење ударних рупа), појединих делова коловоза (пресвлачење) као и одржавање трупа пута и путних објеката, општинских (локалних) путева на територији општине Неготин је до 45 дана ( Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( „ Сл. Гласник РС“ бр.119/2012  и 68/2015) од службеног пријема привремних односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа инвеститора.

Плаћање ће се извршити,на текући рачун број ____________________ код банке у корист  ____________________________.

Члан 8.

Гарантни рок за изведене услуге износи 24 месеца рачунајући од извршене примопредаје Услуге одржавања путева, ако за  поједине услуге није законом предвиђен дужи рок.  Добављач услуга је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на израђеном објекту који су настали због тога што се Добављач услуга одржавања путева није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених услуга и уграђеног материјала.

Уколико Добављач не поступи по захтевима Наручиоца, у примереном року, Наручилац има право да на терет Добављача отклони утврђене недостатке ангажовањем другог добављача.

Члан  9.

Пријем услуга одржавања путева извршиће када овлашћено лице наручиоца на месту извођења услуга изврши квалитативан и квантитативан пријем услуга одржавања путева, што се потврђује записником, који потписују присутна овлашћена лица Наручилац и Добављач

Члан 10.

Уколико Добављач касни са извођењем услуга одржавања путева у односу на уговорену динамику преко 5 (пет) дана, односно уколико Наручилац оцени да кашњење у извођењу услуга може утицати на рок завршетка услуга који је фиксан, Наручилац има право да раскине уговор, одмах активира  гаранције из члана 6. овог уговора и ангажује другог извођача услуга, а Добављач се обавезује да без одлагања Наручиоцу омогући да другог добављача уведе у посао.

Члан 11.

Добављач је дужан да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца услуга, као и да отвори књигу инспекција.

Члан 12.

Добављач је обавезан да предузме мере техничке заштите за ову врсту услуга, у свему према одредбама прописа о заштити на раду.

Члан 13.

Уколико Добављач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће Наручиоцу уговорену казну у износу од 0,5% укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупна уговорна казна не може бити већа од 5% укупне цене.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Саставни део овог уговора чине следећи прилози:

- Понуда Извођача радова, број ________ од __________. године, која је код Наручиоца заведена под бројем _________ дана ___________. године. (не попуњава понуђач)

- Образац структуре цене

- *Споразум о заједничком наступању.

Члан 15.

Наручилац може, након закључења Уговора, а током трајања уговора, исти изменити без спровођења поступка јавне набавке у складу са одредбама чл. 156-161 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19).

Члан  16.

Свака преписка која се односи на овај уговор између Наручиоца и Добављача мора да садржи назив уговора и идентификациони број, и мора бити послата поштом, факсом, е-маил-ом или предата лично на адресе .

Члан 17.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља), Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 - УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 од 29. октобра 2018, 31 од 29. априла 2020, 37 од 29. маја 2020 - др. закон, 9 од 4. фебруара 2020), Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС“, бр. 22 од 27. фебруара 2015, 24 од 17. марта 2017. године), као и одредбе Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77) и други важећи прописи.

Члан 18.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова и може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених представника уговорних страна.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље и исти потписују без примедби.

Члан 19.

Било какав спор који настане или се односи на овај уговор а који се не може решити на други начин, биће предат под искључиву надлежност Привредног суда у Зајечару.                                                     Члан 20.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по 3(три) примерака

за  обе уговорне стране.

| _______________________________ Извођач | _______________________________ Наручилац |
| --- | --- |